CONTRATO Nº. 002/2018

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PARAÍSO DO SUL, Estado do Rio Grande do Sul, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº. 00.401.102/0001-92, neste ato presentado pelo seu Presidente TIAGO HENRIQUE SCHUNEMANN, neste instrumento denominado CONTRATANTE; e ELISEU DE FRANCISCO, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº. 21.865.010/0001-60, com sede na Rua Edmundo Rohde, nº. 287, na cidade de Paraíso do Sul/RS, CEP: 96.530-000, doravante denominado de CONTRATADA, têm certo, justo e acordado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

A CONTRATADA compromete-se a fornecer ao CONTRATANTE:

- Serviço de pintura completa (paredes internas e externas e guarda ventos) do prédio da Câmara Municipal de Vereadores de Paraíso do Sul, situado na Avenida Tiradentes, n°596, centro do município.

1ª Etapa- Pintura interna;

2ª Etapa – Pintura externa.

CLÁUSULA SEGUNDA:

A CONTRATADA obriga-se a concluir os serviços acima referidos no prazo máximo de 60 dias (sessenta) dias após a assinatura do presente termo, salvo suspensão pela administração e/ou prorrogação por casos fortuitos ou de força maior devidamente comprovados.

§ 1º - A fiscalização dos serviços executados, durante e após a sua conclusão, se dará por meio de servidor da Contratante que  atuará na fiscalização dos mesmos, com endosso do Vereador Presidente, não sendo lícito à CONTRATADA opor-se ao procedimento respectivo procedimento.

CLÁUSULA TERCEIRA:

Em caso de atraso injustificado na execução, contrariando o prazo de entrega estipulado na cláusula anterior, será aplicada à Contratada  multa de 0,2% por dia de atraso, calculado sobre o valor a que teria direito a receber na etapa.

CLÁUSULA QUARTA:

Pelos serviços prestados, receberá a CONTRATADA, da CONTRATANTE, o valor total de R$7.340,00 ( sete mil trezentos e quarenta Reais), sendo que esse valor será pano nas seguintes proporções: 1ª Etapa –R$ 3.670,00 (três mil seiscentos e setenta reais); 2ª Etapa – R$ 3.670,00 (três mil seiscentos e setenta reais).

§ 1º - O pagamento será efetuado por etapas, sem qualquer forma de reajuste, em até 10 (dez) dias da emissão do laudo de recebimento dos serviços e do recebimento da respectiva nota fiscal.

CLÁUSULA QUINTA:	O valor dispendido pela contratante, em razão do presente contrato, correrá por conta das seguintes dotações orçamentarias: Locação de Mão- de - Obra- código n° fonte 10 – natureza da despesa: 3.3.90.37.00.00.00.

CLÁUSULA SEXTA:

Em caso de inadimplemento total do presente contrato pela contratada, será lhe aplicada, sem prejuízo da aplicação das demais sanções previstas no artigo 87, da Lei 8.666/93, e do ressarcimento de eventuais perdas e danos, além de não isenção da responsabilidade criminal, a multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, além da suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a Administração, por prazo superior a dois(2) anos.

CLÁUSULA SÉTIMA:

O presente contrato poderá ser rescindido caso se verifique a ocorrência de algum dos casos previstos no artigo 78 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA:

Aplicar-se-á ao presente contrato, caso ocorra alguma situação omissa, os termos da Lei 8.66/93, e o restante da legislação aplicável.

CLÁUSULA NONA:

§ 1º - As partes contratantes se declaram, ainda, cientes e conformes com todas as disposições e regras atinentes a Contratos contidos na Lei 8.666/93, com suas alterações.

§ 2º - Elegem as partes, desde já e com renúncia de qualquer outro, o foro da Comarca de Agudo para dirimir eventuais dúvidas ou litígios decorrentes do presente contrato.

E por assim estarem justas e acordadas, firmam as partes o presente contrato de prestação de serviços, em 02(duas) vias de igual teor e forma, com 02 (duas) testemunhas instrumentárias, para que produza jurídicos e legais efeitos.

Paraíso do Sul/RS, 15 de outubro de 2018.

TIAGO HENRIQUE SCHUNEMANN          ELISEU DE FRANCISCO

PRESIDENTE

CONTRATANTE			           	             CONTRATADA

Adv. EVERTON NIEMEYER

ASSESSOR JURÍDICO

OAB/RS 95329

PATRICIA CATI SCHOTT                        MARILUCIA BECKER

TESTEMUNHA				   TESTEMUNHA